Капитальный ремонт Саранинской школы.

Саранинская школа была построена в 1971 году. В прошлом году мы отметили полувековой юбилей. И как подарком для школы стало то, что наше образовательное учреждение вошло в число школ, включенных в программу капитального ремонта.

В апреле 2022 года, в рамках программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования», которая в свою очередь реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования», в школе начали проводить капитальный ремонт.

Важно, что эта обширная программа включает не только капремонт и обновление школьной инфраструктуры, но и подготовку и повышение квалификации учителей. В настоящее время 100% учителей, в том числе администрация школы, прошли курсы повышения квалификации.

С 25 апреля по 1июня в школе отремонтирована кровля на зданиях столовой и спортзала, залиты полы в коридорах, проведены санитарно-технические работы, по подводке воды в кабинеты химии и физики. Предстоит работа по замене окон, ремонту входной группы, замене дверей в кабинетах. Продолжается ремонт крыши над основным зданием.

В мае, родительским комитетом школы, был разработан дизайнерский проект «Школа в цвете», где определены цветовая гамма стен коридоров, кабинетов, столовой.

Помимо этого, утвержден Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для осуществления образовательной деятельности. В учебных кабинетах будет установлена новая мебель, заменены компьютеры для учащихся в кабинете информатики, установлен лингафонный комплекс в кабинет иностранного языка, приобретен стрелковый тренажер и многое другое…. Новым оборудованием будет оснащен Школьный информационно-библиотечный центр.

В течение сентября будет создан Центр детских инициатив.